# ТЗ — Entrium AI v2 (Full-Stack)

**Документ для full-stack разработчика, нанятого на доработку проекта.**

Дата создания: 2026-05-09 · Версия 1.4 (после авто-прогонов wave 1-4)

Прод: https://entrium-ai-v2.vercel.app

**Wave 1 (`0110b8d`):** S-2..S-6, S-8/F-6, S-9, S-10, S-12, U-1, U-8 primitive, U-12, F-4, Q-1 base.

**Wave 2 (`5b9393a`):** U-2, U-3, U-5, U-7, U-8 applied, F-3.

**Wave 3 (`ae348ae`):** U-4, F-10, Q-1+Q-2 expansion, Playwright base.

**Хотфиксы:** onboarding crash fix, rate-limit double-counting fix (0016), ambiguous-column fix (0017), tracker JSON → roadmap UI.

**Wave 4 (`d8a09b0`):** Q-6 (RPC smoke-script), Q-7 (mocked-DB tests), S-14 (withApiError), U-11 partial, U-9 partial, F-11.

**Wave 5 (`2ebd40c`):** U-10 (light theme + ThemeToggle), F-1 (document upload via Supabase Storage), F-2 (recommender invites + /r/[token] public flow).

**Wave 6 (`6+ commits` ending in deploy):** RESEND_API_KEY активирован (email_resend=true), recommender flow fallback на restricted-mode, Q-5 (Sentry sourcemaps prod-only), withApiError на voice/transcribe, +43 scholarship deadlines (93→136, 47% coverage), `docs/RESEND_SETUP.md` — гайд на верификацию домена.

**Прогресс:** ~88% автоматически за 6 wave'ов.

**Остаются на разработчика:** S-1 финал (revoke токена в GitHub UI — done?), S-7 (Telegram bot — done?), S-11, S-13 (2FA TOTP), U-6 (inline AI comments в эссе), U-11 full axe scan, U-13 (forms unify), F-5 (2FA UI), F-7 (counsellor mode — нужны UX-решения), F-8 (essay versioning), F-9 (interview scoring), F-12 (public share v2), F-13 (affiliate dashboard), контент-долг, Q-3 (Storybook), Q-4 (credits split), Q-5 (Sentry sourcemaps).

## 0. Контекст продукта

Entrium AI v2 — AI-платформа для подачи документов в зарубежные университеты. Целевая аудитория — абитуриенты из СНГ (RU/UZ/EN), школьники 11 класса и их родители.

Что делает продукт:

Хранит и показывает каталог 1500+ университетов и 289 стипендий

Помогает абитуриенту вести список заявок (applications), эссе и активностей в формате Common App

AI-инструменты: review эссе, подбор универов, финансовое моделирование, mock-интервью, генерация рекомендаций

Голосовой ввод (Whisper + Realtime API)

Telegram-бот для оповещений о дедлайнах

Дневной AI-фокус (cron) + еженедельный email-дайджест

Бесплатно 5 AI-запросов в день, Pro — без лимита (Stripe)

Бизнес-цель ближайших 3 месяцев: довести до стабильного state, готового продавать платным студиям-консультантам и B2C-абитуриентам.

## 1. Стек

| Слой | Технология | Версия |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js (App Router, Turbopack) | 16.2.5 |
| React | React | 19.2.4 |
| Стили | Tailwind CSS | v4 |
| UI | shadcn/ui + @base-ui/react (НЕ Radix) | 1.4.1 |
| Иконки | lucide-react | 1.14 |
| Формы | react-hook-form + zod | 7.75 / 4.4 |
| AI | Vercel AI SDK + Anthropic + OpenAI | v6 |
| База | Supabase Postgres + pgvector + RLS | — |
| Auth | @supabase/ssr (chunked cookies) | 0.10 |
| Платежи | Stripe Checkout + Webhook | 22.1 |
| Email | Resend | 6.12 |
| Чат-бот | Telegram Bot API | — |
| Аналитика | PostHog | 1.37 |
| Ошибки | Sentry | 10.52 |
| Хост | Vercel (Fluid Compute) | — |

Скрипты:

npm run dev          # next dev
npm run build        # next build
npm run lint         # eslint
npm run test         # vitest run

## 2. Архитектура

### 2.1 Дерево репо

entrium-ai-v2/
├── src/
│   ├── app/
│   │   ├── (app)/                    # 17 страниц приложения
│   │   │   ├── activities/           # Common-App activity builder
│   │   │   ├── admin/                # админка (минимальная)
│   │   │   ├── agent/                # AI-агент freeform
│   │   │   ├── applications/        # CRUD заявок
│   │   │   ├── calendar/             # календарь дедлайнов
│   │   │   ├── dashboard/           # главная
│   │   │   ├── essays/[id]/         # редактор эссе + AI review
│   │   │   ├── history/             # история действий
│   │   │   ├── onboarding/          # 5-шаговый wizard
│   │   │   ├── pricing/             # Stripe upgrade
│   │   │   ├── profile/             # профиль абитуриента + print
│   │   │   ├── refer/               # реферальная программа
│   │   │   ├── scholarships/        # каталог + детали
│   │   │   ├── settings/            # настройки + интеграции
│   │   │   ├── shortlist/           # избранное
│   │   │   ├── tools/[tool]/        # 10 AI-инструментов
│   │   │   └── universities/        # каталог + сравнение
│   │   ├── api/                      # 23 API-неймспейса
│   │   ├── login/, signup/, p/[slug]/ # публичные
│   ├── components/                   # ~22 переиспользуемых
│   ├── lib/                          # 24 модуля доменной логики
│   └── middleware.ts (НЕТ — только supabase/middleware.ts)
├── supabase/migrations/              # 14 SQL-миграций (схема `entrium`)
├── tests/                            # 6 vitest файлов (мало!)
├── scripts/                          # backfill + maintenance
├── public/                           # статика
└── docs/TZ_FULLSTACK.md              # этот файл

### 2.2 Структура API (src/app/api/)

| Неймспейс | Назначение | Auth |
| --- | --- | --- |
| auth/callback | OAuth/email-link redirect | session |
| ai/* | Все AI-инструменты (review, suggest, match, …) | session + checkUsage |
| agent/* | Freeform AI-чат | session + checkUsage |
| chat/* | Внутренний чат с AI | session + checkUsage |
| applications/* | CRUD заявок | session |
| essays/* | CRUD эссе + AI review | session + checkUsage |
| activities/* | Common-App activities | session |
| scholarships/* | Каталог стипендий | публ. чтение |
| universities/* | Каталог + сравнение | публ. чтение |
| profile/* | Профиль абитуриента | session |
| cron/* | 3 ежедневных/еженедельных задачи | CRON_SECRET |
| email/* | Resend webhook + unsubscribe | HMAC-token |
| telegram/* | Webhook от Telegram | TELEGRAM_WEBHOOK_SECRET |
| stripe/* | Checkout + webhook | session / Stripe sig |
| voice/* | Whisper transcribe | session |
| realtime/* | OpenAI Realtime API | session |
| calendar.ics | iCal subscription feed | HMAC-token |
| daily-summary | API для виджета | session |
| search | Векторный поиск | session |
| setup, debug, health | Утилиты | разное |
| sentry | Test endpoint для Sentry | dev-only |

### 2.3 База данных (Supabase Postgres, схема entrium)

14 миграций, ключевые таблицы:

| Таблица | Содержит | RLS |
| --- | --- | --- |
| profiles | tier, pro_until, bonus_credits, full_name | ✅ owner |
| applicant_profile | personal/academic/goals JSON | ✅ owner |
| applications | заявки на универы | ✅ owner |
| essays | тексты эссе + AI review JSON | ✅ owner |
| activities | Common-App activities | ✅ owner |
| universities | каталог 1500+ универов | ✅ public read |
| scholarships | каталог 289 стипендий | ✅ public read |
| usage_events | трекер AI-вызовов для лимита | ✅ owner |
| notifications | inbox уведомлений | ✅ owner |
| favorites | избранное (унив/стип) | ✅ owner |
| email_prefs, notification_prefs | настройки | ✅ owner |
| telegram_links | связь user ↔ chat_id | ✅ owner |
| profile_snapshots | growth tracker | ✅ owner |
| share_pages | публичные /p/[slug] | ✅ public read |
| referrals | партнёрки | ✅ owner |

26 RLS-политик, 35 упоминаний RLS в миграциях. Уровень покрытия RLS — приличный, но требуется ревью при добавлении новых таблиц.

### 2.4 Cron-задачи (Vercel)

[
  { "path": "/api/cron/check-deadlines", "schedule": "0 9 * * *" },
  { "path": "/api/cron/daily-summary",   "schedule": "0 6 * * *" },
  { "path": "/api/cron/weekly-digest",   "schedule": "0 18 * * 0" }
]

Все три проверяют Authorization: Bearer ${CRON_SECRET} (Vercel автоматически шлёт его в этом виде).

## 3. Состояние проекта

### 3.1 Что уже сделано (✅ работает на проде)

Tier 1 — фундамент

✅ Auth (Supabase email + magic link)

✅ Onboarding wizard (5 шагов с автосохранением)

✅ Дашборд + применения + универы + стипендии (CRUD)

✅ Profile builder с полями Common App

✅ Daily AI summary widget (cron)

✅ Notification preferences

✅ Favorites/shortlist

✅ Free 5/day + Pro tier (Stripe Checkout + Webhook)

Tier 2 — глубина

✅ Эссе-редактор + AI review (4-state UI: loading/error/review/empty)

✅ Voice-to-text (Whisper) на эссе и заявках

✅ Activity builder (Common App, до 10 пунктов)

✅ Profile growth snapshots

✅ Portfolio analytics

Tier 3 — операционка

✅ Sentry (с тоннелем /monitoring чтобы AdBlock не глушил)

✅ Bundle slim (optimizePackageImports)

✅ Базовый a11y pass

✅ Email infra (Resend) + preview mode

✅ Telegram бот (outbound работает; inbound заблокирован Bot API — см. §4.4)

Tier 4 — продукт

✅ Scholarship detail + AI match

✅ Application ↔ Essay auto-link

✅ Voice everywhere

✅ Cmd+/ shortcuts overlay

✅ AI-state primitives (AiLoadingSkeleton, AiErrorCard, AiEmptyCta) применены в 5 клиентах

Контент

✅ 1497/1504 (99.5 %) универов с городами

✅ 93/289 (32 %) стипендий с дедлайнами

### 3.2 Покрытие тестами (🔴 критично мало)

tests/
  applicant.test.ts
  applications.test.ts
  email.test.ts
  language.test.ts
  notifications.test.ts
  prefill.test.ts

6 unit-файлов на ~17 страниц + 23 API-неймспейса. E2E-тестов нет (Playwright/Cypress отсутствуют). Это — основной долг по качеству.

## 4. Уязвимости и проблемы безопасности

### 4.1 🔴 Критично

| # | Что | Где | Риск | Что делать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-1 | GitHub PAT в `.git/config` в открытом виде | локальный репо разработчика | Токен в дампе диска / случайном cat .git/config → push от имени владельца | git remote set-url origin https://github.com/saidkarim410/entrium-ai-v2.git, авторизоваться через gh auth login или Git Credential Manager. Токен в GitHub отозвать и пересоздать. |
| S-2 | `EMAIL_TOKEN_SECRET` фолбэчит на `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` | src/lib/env.ts:54 | Если HMAC-секрет токенов unsubscribe = service-role-ключу, утечка одного компрометирует другой. Service-role обходит RLS. | Сделать EMAIL_TOKEN_SECRET обязательным в проде; убрать фолбэк или фолбэчить только в dev. Сгенерировать отдельный секрет (openssl rand -base64 64). |
| S-3 | Service-role admin-клиент используется в 3+ местах (calendar.ics, daily-summary, search) | src/lib/supabase/admin.ts | RLS обходится. Если в любом из этих эндпоинтов есть IDOR (передача userId параметром), атакующий читает чужие данные. | Аудит каждого вызова supabaseAdmin: ВСЕГДА выводить userId из верифицированного источника (HMAC-токен или getCurrentProfile()), НИКОГДА из query/body. Покрыть unit-тестами. |
| S-4 | Race condition в `consumeBonus` | src/lib/rate-limit.ts:71-82 | Read-then-write без транзакции. Два одновременных AI-вызова списывают один бонус. | Заменить на атомарный SQL: update profiles set bonus_credits = bonus_credits - 1 where id = $1 and bonus_credits > 0 returning bonus_credits. |
| S-5 | Race в `checkUsage` | src/lib/rate-limit.ts:14-51 | Между count и recordUsage пользователь может выстрелить N запросов и потратить >5 в день. | Атомарность через unique-индекс (user_id, date_trunc('day', created_at)) с pre-insert или Postgres advisory-lock. Альтернатива — Redis с INCR. |
| S-6 | Нет Content-Security-Policy | next.config.ts:5-11 | XSS-payload (например, через react-markdown в публичных /p/[slug]) выполнится. Текущий react-markdown хорошо санитизирует, но CSP — defence-in-depth. | Добавить CSP: default-src 'self'; script-src 'self' 'unsafe-inline' https://*.vercel.app https://*.posthog.com; style-src 'self' 'unsafe-inline'; img-src 'self' data: https:; connect-src 'self' https://*.supabase.co https://api.openai.com https://api.anthropic.com https://*.posthog.com https://*.sentry.io;. Тестировать на staging. |

### 4.2 🟡 Важно

| # | Что | Что делать |
| --- | --- | --- |
| S-7 | Telegram Bot API setWebhook молча отклоняет URL — webhook не работает. Outbound sendMessage работает (cron-уведомления уходят). | Создать новый бот через @BotFather, получить новый токен, заменить TELEGRAM_BOT_TOKEN. Если повторится — открыть тикет с Telegram BotSupport. Документировано в /api/telegram/diagnose. |
| S-8 | Нет верхнеуровневого Next.js middleware.ts — авторизация дублируется в каждом layout/route. | Создать src/middleware.ts с логикой: проверка cookie → если на защищённом роуте без сессии → redirect /login?next=…. Удалить дублирующиеся проверки. |
| S-9 | Stripe checkout не идемпотентен — двойной клик создаёт две сессии. | Добавить idempotency_key в stripe.checkout.sessions.create (UUID на сторону клиента). |
| S-10 | В /p/[slug] (публичные share-страницы) HTML инжектится через react-markdown без явного allow-list схем. | Добавить rehype-sanitize или react-markdown's urlTransform чтобы блокировать javascript: ссылки. |
| S-11 | bodySizeLimit: "2mb" для server actions — может быть мал для voice-аплоада. | Воспроизвести с длинной записью; либо повысить, либо использовать direct-upload в Supabase Storage. |
| S-12 | Нет Permissions-Policy для interest-cohort=() (FLoC), payment=(self "https://js.stripe.com"). | Расширить securityHeaders в next.config.ts. |
| S-13 | Нет 2FA / TOTP для аккаунтов. | Включить через Supabase Auth → MFA TOTP (есть из коробки), добавить UI в /settings. |
| S-14 | NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY зашит в env (это норма), но публичный /api/health отдаёт его косвенно через ошибки. | Логировать ошибки в Sentry, клиенту возвращать {error: "internal"} без деталей. |

### 4.3 🟢 Долг качества

| # | Что | Что делать |
| --- | --- | --- |
| Q-1 | Нет E2E-тестов | Добавить Playwright. Минимум: signup → onboarding → создать application → AI review эссе → upgrade Pro (тест-режим). |
| Q-2 | 6 unit-файлов на 23 API + 17 страниц | Покрыть rate-limit, email-token, applicant-profile, applications-CRUD, stripe-webhook. Цель — 60 % statement coverage за 2 спринта. |
| Q-3 | Нет Storybook для компонентов | Установить Storybook 8, задокументировать ai-state.tsx, voice-input-button, markdown, формы onboarding. |
| Q-4 | bonus_credits хранится в profiles — миксует биллинг и профиль | Вынести в entrium.user_credits с историей транзакций. |
| Q-5 | Sentry source-maps выключены (sourcemaps: { disable: true }) — стек-трейсы малоинформативны | Включить только для production, оставить отключённым для dev. Использовать auth_token Sentry в Vercel env. |

## 5. UI/UX — проблемы и план

### 5.1 Критичные UX-проблемы

| # | Где | Проблема | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| U-1 | Везде | Нет undo на destructive actions (delete application/essay/activity) | Использовать sonner toast с кнопкой Undo (5 сек). Soft-delete: ставить deleted_at, чистить cron-ом через 7 дней. |
| U-2 | Settings | 6 несвязанных карточек подряд — нет иерархии | Сделать левый сайдбар с вкладками: Account / Notifications / Integrations / Billing / Privacy / Danger zone. Использовать паттерн GitHub Settings. |
| U-3 | Applications list | Нет bulk actions (отметить статус, удалить, экспорт) | Добавить чекбоксы + sticky toolbar при выделении (status, priority, delete, export to CSV). |
| U-4 | Calendar | Один view (список) | Добавить Month/Week/List переключатель. Использовать @base-ui/react или мигрировать на react-big-calendar / FullCalendar. |
| U-5 | Onboarding | Если пользователь закроет вкладку на шаге 3, при возврате не очевидно где он | Показывать прогресс «Step 3 of 5» вверху + список шагов с галочками сбоку. |
| U-6 | Эссе-редактор | AI review показывается как блок текста — нет связки текст ↔ комментарий | Inline-комментарии на полях (как Google Docs). Hover на цитату → подсветка в эссе. |
| U-7 | Голосовой ввод | Кнопка появляется в разных местах с разной иконкой — нет консистентности | Унифицировать VoiceInputButton: всегда справа от текстарии, размер 32px, иконка Mic/MicOff/Loader. |
| U-8 | Empty states | На разных страницах разный тон (то иконка + текст, то просто текст) | Создать <EmptyState icon title description action /> → применить везде. |
| U-9 | Mobile | После последней правки часть страниц чинена, но не все. CMD+K не открывается на тач-устройствах. | Mobile audit: ресайз DevTools 375px на каждой странице. На мобильном hide Cmd+K, показать <MobileSearchTrigger /> (он уже есть, но не на всех страницах). |
| U-10 | Темы | Только тёмная тема. next-themes установлен но не использован. | Добавить toggle в header: System / Light / Dark. Дизайн светлой темы — отдельная задача (см. §5.3). |
| U-11 | Accessibility | Контрасты text-cream-3 на тёмном фоне — на грани 4.5:1, особенно на цветных фонах | Прогнать axe-core / Lighthouse a11y. Цель 95+. Все интерактивные элементы — focus-visible ring. |
| U-12 | Loading skeletons | Применены только в AI-блоках. Списки приложений / стипендий показывают spinner | Заменить spinner на skeleton-rows везде, где есть таблица или сетка карточек. |
| U-13 | Forms | Onboarding и tools-формы валидируются по-разному (где-то Zod, где-то ручной) | Унифицировать через react-hook-form + zod-resolver. Шаблон в src/components/ui/form.tsx. |

### 5.2 Дизайн-система — что не докручено

Шрифты: font-display, font-serif, font-mono-label — 3 семейства, но не задокументированы. Создать docs/design-tokens.md с примерами.

Палитра `cream`/`gold` — фирменная, но переменные разбросаны по Tailwind config + inline. Свести в tailwind.config.ts под theme.colors.brand.*.

Spacing scale — частично 4-кратный, частично произвольный. Привести к 4/8/12/16/24/32/48.

Кнопки — есть <Button variant="ghost|outline|default">, но размеры варьируются (h-8/h-9/h-10). Зафиксировать.

### 5.3 Светлая тема (если делать)

Перевести все text-cream-*, bg-card, border-border на CSS-переменные var(--text-primary) / var(--bg-card).

В globals.css определить :root (light) и .dark (текущая тёмная).

Объём работы: ~2-3 дня дизайнер + 5-7 дней фронтендер.

### 5.4 Print-views

Сейчас есть только /profile/print (для экспорта в PDF).

Добавить: /applications/print (список заявок с дедлайнами для родителей) и /essays/[id]/print (эссе + AI-review для распечатки).

## 6. Что нужно ещё внедрить (фичи)

### 6.1 Приоритет 1 (must-have для запуска платных)

| ID | Фича | Объём |
| --- | --- | --- |
| F-1 | Document upload (PDF транскрипты, рекомендательные письма, аплоад в Supabase Storage) с типами файлов и сроком жизни | 5-7 дней |
| F-2 | Recommender flow — пригласить рекомендателя по email, он загружает PDF на /r/[token] без логина | 5-7 дней |
| F-3 | Application timeline — визуальный таймлайн всех дедлайнов на год (Gantt-like) | 3 дня |
| F-4 | Smart deadlines — авто-подсветка «осталось 7 дней» с цветовой шкалой (green→yellow→red) | 1 день |
| F-5 | Two-factor auth (TOTP через Supabase MFA) | 1-2 дня |
| F-6 | Top-level middleware — auth-guard для всех /dashboard/* роутов | 1 день |

### 6.2 Приоритет 2 (через месяц после запуска)

| ID | Фича | Объём |
| --- | --- | --- |
| F-7 | Counsellor mode — view-only доступ к профилю студента для куратора (по invite-link) | 5-7 дней |
| F-8 | AI essay versioning — diff между ревизиями эссе, AI-комментарии к diff'у | 5 дней |
| F-9 | Mock interview (/tools/interview) — голосовой режим с Realtime API уже есть, но нужен скоринг + транскрипт + метрики | 5 дней |
| F-10 | Bulk import — CSV/Excel загрузка списка университетов (кейс: студия с 30 студентами) | 3 дня |
| F-11 | Notifications inbox v2 — read/unread, фильтры, быстрые действия | 3 дня |
| F-12 | Public share-pages v2 — кастом-домен, OG-image, password-protect | 3 дня |
| F-13 | Affiliate dashboard — для рефереров: трекинг сколько привели, сколько заработали | 5 дней |

### 6.3 Приоритет 3 (когда придёт product-market fit)

Mobile app (Expo) — переиспользовать API

AI «council» — несколько LLM сравнивают рекомендации

Scholarship matching → autoapply (заполнение базовой формы)

Marketplace репетиторов

Webhook-API для партнёрских интеграций

### 6.4 Контент-долг

| Что | Сейчас | Цель |
| --- | --- | --- |
| Universities total | 1504 | 2500+ (добить топ-5 стран: US, UK, EU, CA, AU) |
| Universities с city | 1497 | 1500+ |
| Universities с QS rank | ? (проверить) | 80 % топ-1000 |
| Scholarships total | 289 | 500+ (добавить локальные UZ, KZ, RU) |
| Scholarships с deadline | 93 (32 %) | 80 % |
| Scholarships с amount | ? | 90 % |

Скрипт `scripts/backfill-scholarship-deadlines.mjs` — шаблон для пакетной заливки. Расширить второй и третий батч.

## 7. DevOps / окружения

### 7.1 Текущее окружение

Production: Vercel (entrium-ai-v2.vercel.app), auto-deploy on push to main

Preview: автоматически на каждый PR (Vercel default)

Local dev: npm run dev + локальный .env.local

### 7.2 Что доделать

Staging env: отдельный Vercel-проект (entrium-ai-v2-staging) на ветку develop. Отдельный Supabase-проект.

CI: добавить GitHub Action: lint + tsc + test + build на каждый PR. Блокировать merge если красный.

Pre-commit hook: Husky + lint-staged. Уже не настроен.

Secrets rotation: план на 90 дней — менять SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY, STRIPE_*, EMAIL_TOKEN_SECRET.

Backups: Supabase daily backup включить в Pro плане.

Monitoring: Sentry уже есть. Добавить uptime-monitor (BetterUptime / Vercel Monitoring).

### 7.3 ENV переменные (полный список)

Required:

NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY
ANTHROPIC_API_KEY
OPENAI_API_KEY
NEXT_PUBLIC_SITE_URL
EMAIL_TOKEN_SECRET            # 64-байтный рандом
CRON_SECRET                    # для Vercel Cron

Optional:

STRIPE_SECRET_KEY
STRIPE_WEBHOOK_SECRET
STRIPE_PRICE_ID_PRO_MONTHLY
STRIPE_PRICE_ID_PRO_YEARLY
TELEGRAM_BOT_TOKEN
TELEGRAM_WEBHOOK_SECRET
RESEND_API_KEY
RESEND_FROM
SENTRY_AUTH_TOKEN              # для source-maps
NEXT_PUBLIC_POSTHOG_KEY

## 8. Дорожная карта (предложение)

### Спринт 1 (1 неделя) — Безопасность

S-1: GitHub PAT rotation

S-2: EMAIL_TOKEN_SECRET fix

S-3: audit admin client usage

S-4, S-5: атомарный rate-limit

S-6: CSP header

F-6: top-level middleware

Готовность к выходу: 100 % S-1…S-6 закрыто, прод не сломан.

### Спринт 2 (1 неделя) — Качество + UI/UX база

Q-1: Playwright E2E (3 happy-path)

Q-2: unit-coverage до 50 %

U-1: undo paterns

U-2: settings sidebar

U-7: voice-input унификация

U-8: EmptyState компонент

U-12: skeleton-loaders везде

### Спринт 3 (1 неделя) — Фичи P1

F-1: document upload

F-2: recommender flow

F-3: timeline view

F-4: smart deadlines

F-5: 2FA

### Спринт 4 (1 неделя) — UI polish + контент

U-4: calendar views

U-6: inline AI-comments в эссе

U-10: light theme (если нужна)

Контент: scholarships до 80 % с deadline, +500 универов

### Спринт 5+ (по фичам P2)

## 9. Acceptance criteria (как принять работу)

Перед каждым merge в main PR должен:

[ ] npm run lint — 0 ошибок, 0 warning

[ ] npm run test — все тесты зелёные

[ ] npm run build — успешен

[ ] npx tsc --noEmit — 0 ошибок

[ ] Покрытие добавленного кода ≥ 60 %

[ ] Lighthouse Performance ≥ 80, Accessibility ≥ 95 на затронутых страницах

[ ] Mobile: тестировано на 375px, 768px, 1024px viewport

[ ] Если есть DB-миграция: backward-compatible (старый код работает с новой схемой)

[ ] Если новый ENV: задокументирован в .env.example и в этом ТЗ

[ ] Sentry breadcrumbs — никаких PII в сообщениях

[ ] Toast/error UX консистентен с ai-state.tsx примитивами

[ ] PR-описание: что/зачем/как тестировать

## 10. Брифинг для разработчика (1 страница)

Стек, который ты должен знать: Next.js 16 App Router, React 19, TypeScript strict, Tailwind v4, Supabase (Postgres + RLS), Vercel AI SDK v6.

Куда смотреть в первую очередь:

src/lib/supabase/server.ts — getCurrentProfile() это твой auth

src/lib/rate-limit.ts — лимиты AI-вызовов

src/components/ai-state.tsx — правильные паттерны loading/error/empty

src/lib/applications/types.ts — domain types

supabase/migrations/ — схема БД, новые таблицы добавляешь туда

Чего НЕ делаешь без спроса:

Не меняешь next.config.ts security headers

Не используешь supabaseAdmin без явного userId из верифицированного источника

Не амендишь чужие коммиты, не push --force в main

Не выключаешь pre-commit hook

Не удаляешь миграции, только добавляешь новые

Чего ОЖИДАЕМ:

Каждая фича — отдельный PR, не более ~600 LOC

Тесты вместе с кодом, не «потом»

Если что-то не понятно — спросить, не угадывать

Обновлять этот файл (docs/TZ_FULLSTACK.md) при закрытии задач

Контакты владельца проекта:

Telegram: @Tursunbaev01

GitHub: saidkarim410

Vercel team: saidkarim410s-projects

## 11. Приложения

### A. Полный список AI-инструментов (src/app/(app)/tools/)

analyzer — анализ профиля

cost — финансовое моделирование

cv — генерация CV

essay — генератор эссе по топику

interview — mock-интервью (voice)

profile — оптимизация профиля

recommendation — генератор LOR драфта

reviewer — review эссе (то же что в editor)

scholarship — поиск стипендий

tracker — generic AI-помощник

university — подбор универов

Каждый — отдельный route с одинаковым паттерном: useChat или useObject хук + <AiLoadingSkeleton> пока пусто.

### B. Известные tech-debts (мини-список)

Bonus credits хранятся в profiles (Q-4)

daily-summary использует admin-client из-за исторических причин

В share-card.tsx нет lazy-загрузки скриншотов

Cmd+K-палитра не работает на iOS (метаклавиша)

applicant-profile хранит JSON блобы вместо нормализованных таблиц

essay.ai_review — JSON, не индексируется по полям

### C. Команды для быстрого старта разработчика

git clone https://github.com/saidkarim410/entrium-ai-v2.git
cd entrium-ai-v2
npm install
cp .env.example .env.local            # запросить env у владельца
npm run dev                           # http://localhost:3000

npm run lint                          # перед каждым commit
npm run test                          # перед каждым PR
npm run build                         # sanity-check production build

Конец документа. Версия 1.0. Поддерживается в `docs/TZ_FULLSTACK.md`.